ส่วนที่  1

#### บทนำ

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นอำนาจหน้าที่ที่อาจทำได้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 มาตรา 66,67และ68 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และโดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวางแผนพัฒนาโดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินการ

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต การกำหนดประเด็น หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาสามปีขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการทำกำหนดใช้ในแผนพัฒนาสามปี โดยนำเสนอ ดังนี้

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์โดยใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยนำโครงการ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ไปบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจำปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับประงบประมาณโดยประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ได้แก่

ส่วนที่ 1  บทนำ

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดำเนิน และประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ประกอบด้วย สภาพทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านการเมืองการบริหาร

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องในปีที่ผ่านมา

เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ได้นำโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ ประกอบด้วย

3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

3.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3.3  การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ส่วนที่ 4   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ นั้น ในอนาคตและสามารถนำมาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุระสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด ประกอบด้วย

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา

4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

4.5  นโยบายการพัฒนาอำเภอ

4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2553-2555

เพื่อให้ทราบถึงผลสรุปโครงการพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 และรายละเอียดโครงการกิจกรรมพัฒนาประกอบด้วย

5.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี    พ.ศ.  2553 - 2555

5.2  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2553 – 2555

### ส่วนที่  6   การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อๆ ไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ประกอบด้วย

6.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

6.2 วิธีติดตามและประเมินผลโครงการ

6.3 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์

2. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

3.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ

4.  เพื่อแสดงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี

\

- 1.3   ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำ แผนพัฒนาสามปีให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอใช้เป็นแนวทางดำเนินการ  จำนวน   7  ขั้นตอน   ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง ภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี                 พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม

#### ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการ ของท้องถิ่นรวมทั้งยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด อำเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

3. เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

4. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

- การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

- การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

- การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

- การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

ขั้นตอนที่   4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

1. ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำเป็น วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก

##### ขั้นตอนที่   5   การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ  ระยะเวลาผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจัดทำประกอบด้วยโครงการ ประเภทตามแหล่งที่มาของงบประมาณ คือ

1. โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง

2. โครงการที่ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3. โครงการถ่ายโอนฯ

4. โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณของราชการ

#### ขั้นตอนที่   6   การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี            เค้าโครง ประกอบด้วย  6  ส่วน   ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 – 2554

ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

##### ขั้นตอนที่   7   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีและเสนอผู้บริหาร

3.  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ต่อไป

ลงชื่อ

(นายหาแว  ซารูมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2552

ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

องค์ประกอบ

ประกอบด้วย

สภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านการเมือง  การบริหาร  โดยหากข้อมูลเชิงสถิติใดที่จะทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาได้  อาจทำในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูล  เช่น  การแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงชั้นอายุ  การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง  การเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายย้อนหลัง  การเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุขย้อนหลัง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลเกะรอ

1.  สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอนาเขต

ตำบลเกะรอ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอรามัน  ห่างจากจังหวัดยะลา

45 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลกะรุบี   		   	อำเภอกะพ้อ     	จังหวัดปัตตานี

ทิศใต้		ติดต่อกับตำบลจะกว๊ะ  		   	อำเภอรามัน      	จังหวัดยะลา

ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลกาเยาะมาตี  	   	อำเภอบาเจาะ   	จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลท่าธง   ตำบลอาซ่อง     	อำเภอรามัน     	จังหวัดยะลา

### สภาพภูมิประเทศ

#### สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลเกะรอ  มีดังนี้

-  ความลาดชัน  พื้นที่ของตำบลมีความลาดชันอยู่ระหว่าง  4  เปอร์เซ็นต์ ถึง 10เปอร์เซ็นต์

อยู่ในหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7  ความลาดชัน  15  เปอร์เซ็นต์  อยู่หมู่ที่  2  และพื้นที่ภูเขามี        ความลาดชัน  75  เปอร์เซ็นต์

-  ภูเขา    มีภูเขาบูโด  อยู่ทางทิศตะวันออกในพื้นที่ของตำบล

-  ที่ราบสูง   ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  ลูกเนิน  เหมาะที่จะปลูกยางพาราและไม้ผลยืนต้น            มีประมาณ  60  เปอร์เซ็นต์  ของพื้นที่ทั้งหมด

-  ที่ราบ    ที่ราบส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างลูกเนิน  เหมาะแก่การทำนาและ ปลูกผัก

มีประมาณ  3  เปอร์เซ็นต์

-  ที่ราบลุ่ม  เป็นที่พรุมีน้ำขังเกือบตลอดปี  มีประมาณ  4  เปอร์เซ็นต์  อยู่ในหมู่ที่  1,4,5,7

ลักษณะความสูงจากระดับน้ำทะเล

หมู่ที่  1  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล   	ประมาณ           35	เมตร

หมู่ที่  2  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล		ประมาณ          149	เมตร

หมู่ที่  3  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล		ประมาณ            46	เมตร

หมู่ที่  4  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล		ประมาณ            37	เมตร

หมู่ที่  6  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล		ประมาณ     35 - 47	เมตร

หมู่ที่  7  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล		ประมาณ     35 - 46	เมตร

#### มีจุดศูนย์เที่ยงที่  522  เมตร  อยู่ที่หมู่ที่  2  บ้านปาแตรายอ

พื้นที่ป่า

พื้นที่ป่าในตำบลเกะรอ  มีภูเขาสูงชัน  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร  และเป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่า หลากหลายชนิด  เช่น  หมู่ป่า  ลิง  ชะนี  ค่าง  กระรอก  เม่น  กระจง  ฯลฯ  ซึ่งมีพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมด  16,250  ไร่  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่  2,6  ในปัจจุบันมีประชาชนบุกรุกปลูกไม้ผลและยางพาราบางส่วน  และบางส่วนได้ออกเอกสาร สปก.4-01  และยังเป็นต้นน้ำของห้วยปาแตรายอ  พื้นที่ป่ามีพันธุ์ไม้ตะเคียนทอง            ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

เขตการปกครอง    ตำบลเกะรอมีจำนวนหมู่บ้าน  ทั้งหมด   7  หมู่บ้าน

- หมู่ที่  1  บ้านเกะรอ

- หมู่ที่  2  บ้านปาแตรายอ

- หมู่ที่  3  บ้านตาเน๊าะปูโย๊ะ

- หมู่ที่  4  บ้านพะปูเงาะ

- หมู่ที่  5  บ้านแอแกง

- หมู่ที่  6  บ้านปูลามอง

- หมู่ที่  7  บ้านฮูแตบาโงย

##### จำนวนประชากร

ตำบลเกะรอมีประชากรทั้งสิ้น  7,154  คน  เป็นชาย  3,536  คน  เป็นหญิง  3,618 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  82.05  คน/ตารางกิโลเมตร    (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2552 )

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนหลังคาเรือน | จำนวนประชากร |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ชาย | หญิง |  |
| 1 | บ้านเกะรอ | 157 | 486 | 488 | 974 |
| 2 | บ้านปาแตรายอ | 161 | 593 | 625 | 1,218 |
| 3 | บ้านตาเน๊าะปูโย๊ะ | 187 | 555 | 589 | 1,144 |
| 4 | บ้านพะปูเงาะ | 206 | 629 | 665 | 1,294 |
| 5 | บ้านแอแกง | 137 | 451 | 397 | 848 |
| 6 | บ้านปูลามอง | 84 | 276 | 272 | 548 |
| 7 | บ้านฮูแตบาโงย | 150 | 546 | 582 | 1,128 |
|  | รวม | 1,205 | 3,536 | 3,618 | 7,154 |

##### การถือครองที่ดิน

พื้นที่ตำบลเกะรอ    มีพื้นที่ทั้งหมด   45,390  ไร่     พื้นที่ถือครอง    27,615  ไร่  พื้นที่ที่ทำการเกษตรจริง  23,912  ไร่  ป่าสงวน  16,250  ไร่  พื้นที่แหล่งน้ำ  766  ไร่  อื่น  ๆ  (สันทราย)    769  ไร่

| ## หมู่ที่ | พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) | พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 4,314 | 3,449 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 12,075 | 3,968 |
| 3 | 3,910 | 3,273 |
| 4 | 4,117 | 3,001 |
| 5 | 4,874 | 4,187 |
| 6 | 12,020 | 2,727 |
| 7 | 4,080 | 3,307 |
| รวม | 45,390 | 23,912 |

##### การคมนาคม

ตำบลเกะรอ  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกทั้ง  7  หมู่บ้าน  มีถนนสายหลัก  ดังนี้  คือ

1.  ถนนทางหลวงสายอำเภอรือเสาะ - อำเภอสายบุรี ผ่านพื้นที่  หมู่ที่  4,1,3,6  ผ่านไปทางอำเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี

2. ถนนลาดยางสายพะปูเงาะ-บ้านตายา  เป็นถนนลาดยาง  ของ รพช. จากหมู่ที่ 4  ตำบลเกะรอ-  บ้านตายาหมู่ที่  1  ตำบลจะกว๊ะ

3.  ถนนสายพะปูเงาะ – บ้านเกะรอ ถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรัง  จากหมู่ที่  4 – หมู่ที่  1

4.  ถนนสายเกะรอ - อูแตบาโงยถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ  จากหมู่ที่  1  -  หมู่ที่  7

5.  ถนนสายอูแตบาโงย – บ้านพรุ  ถนนลาดยางจาก  หมู่ที่ 7 – บ้าพรุ  หมู่ที่  3  ตำบลท่าธง

6. ถนนสายอูแตบาโงย – ตาเนาะปูโยะ เป็นถนนลาดยางครึ่งหนึ่ง ลูกรังครึ่งหนึ่งจากหมู่ที่  7-หมู่ที่  3

7.  ถนนสายตาเนาะปูโยะ – บ้านปาแตรายอ  เป็นถนนลาดยางของ  รพช. จากหมู่ที่ 3 – หมู่ที่  2

8. ถนนสายบ้านตาเนาะปูโย๊ะ-บ้านแอแกง เป็นถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ จาก หมู่ที่ 3-หมู่ที่  5

9. ถนนสายปูลามอง-บ้านกะพ้อ  เป็นถนนลาดยางกับลูกรัง จากหมู่ที่ 6 – บ้านกะพ้อ อำเภอกะพ้อ   จังหวัดปัตตานี

10. ถนนสายปูลามอง – บ้านปาแตรายอเป็นถนนลาดยางและลูกรังของ  รพช. จากหมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 2

##### ข้อมูลสาธารณูปโภค

-  ตำบลเกะรอมีระบบไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน

-  ระบบโทรศัพท์  มีระบบโทรศัพท์ทางไกลชนบท จำนวน 6 หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7

-  ประปา  มีประปาภูเขา  1  แห่ง  อยู่ในหมู่ที่  2  ประปาหมู่บ้าน จำนวน  3  แห่ง

อยู่หมู่ที่  1,4,5

##### ข้อมูลสิ่งก่อสร้างต่าง  ๆ

###### สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญในพื้นที่ตำบลเกะรอ  มีดังนี้

- โรงเรียน  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  5  แห่ง

1.  โรงเรียนบ้านเกะรอ  	ตั้งอยู่หมู่ที่  1	บ้านเกะรอ

2.  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ  	ตั้งอยู่หมู่ที่  2  	บ้านปาแตรายอ

3.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  	ตั้งอยู่หมู่ที่  3  	บ้านตาเนาะปูโย๊ะ

4.  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ  	ตั้งอยู่หมู่ที่  4   	บ้านพะปูเงาะ

5.  โรงเรียนบ้านแหลมทราย  	ตั้งอยู่หมู่ที่  5  	บ้านแอแกง

-   มัสยิด  มีมัสยิด  จำนวน  11  แห่ง  คือ

หมู่ที่  1 	จำนวน 	       3        แห่ง

หมู่ที่  2	จำนวน         1 	     แห่ง

หมู่ที่  3	จำนวน         2  	     แห่ง

หมู่ที่  4	จำนวน         2        แห่ง

หมู่ที่  5	จำนวน         1        แห่ง

หมู่ที่  6	จำนวน         1        แห่ง

หมู่ที่  7	จำนวน         1        แห่ง

-  สถานีอนามัย  มีจำนวน  1  แห่ง  อยู่หมู่ที่  1

-  องค์การบริหารส่วนตำบล  มี  1  แห่ง  อยู่หมู่ที่  1

-  โรงเรียนสอนศาสนา  มี  1  โรง  อยู่หมู่ที่  4

-  โรงงานแปรรูปยางพารา  มี  2  แห่ง   อยู่หมู่ที่  3,4

##### ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลเกะรอมีดังนี้

1.  ฝนแล้ง   ตำบลเกะรอจะประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -  เมษายน  ในบางปีจะเกิดปัญหารุนแรงทำให้ขาดน้ำ  เช่น  ในพื้นที่  หมู่ที่  1,3,4  ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ต้องขอความช่วยเหลือจากอำเภอไปจัดส่งน้ำให้

2.  อุทกภัย  พื้นที่ตำบลเกะรอ  บริเวณที่ติดกับแม่น้ำสายบุรี จะมีน้ำท่วมทุก  ๆ  ปี  และพื้นที่              ริมคลองปาแตรายอ  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  30  %  ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล พื้นที่น้ำท่วมหนัก อยู่ใน                   หมู่ที่  1,4,5,7  จะท่วมประมาณปีละ  3 – 7  วัน  พื้นที่น้ำท่วมเล็กน้อย  คือ  หมู่ที่  3,6

จำนวนแรงงาน

การประกอบอาชีพการเกษตร  เกษตรกรนิยมใช้แรงงานในครัวเรือนของตัวเอง มีการใช้แรงงานรับจ้างในการกรีดยางบ้าง   และแรงงานตามฤดูการผลิต

| หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร (ครัวเรือน) | สมาชิกทั้งหมด | จำนวนแรงงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128 | 949 | 230 |
| 2 | 150 | 1,091 | 301 |
| 3 | 127 | 943 | 225 |
| 4 | 140 | 1,227 | 277 |
| 5 | 95 | 659 | 237 |
| 6 | 93 | 496 | 152 |
| 7 | 133 | 1,089 | 264 |
| รวม | 856 | 6,454 | 1,686 |

รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนในพื้นที่  รายได้และรายจ่าย  ดังนี้

หมู่ที่  1	รายได้เฉลี่ย	128,218  บาท/ครัวเรือน	รายจ่ายเฉลี่ย	120,180  บาท/ครัวเรือน

หมู่ที่  2	รายได้เฉลี่ย	124,570  บาท/ครัวเรือน	รายจ่ายเฉลี่ย	113,570  บาท/ครัวเรือน

หมู่ที่  3	รายได้เฉลี่ย	142,620	 บาท/ครัวเรือน	รายจ่ายเฉลี่ย	121,620  บาท/ครัวเรือน

หมู่ที่  4	รายได้เฉลี่ย	121,460  บาท/ครัวเรือน	รายจ่ายเฉลี่ย	111,456  บาท/ครัวเรือน

หมู่ที่  5	รายได้เฉลี่ย	132,339  บาท/ครัวเรือน	รายจ่ายเฉลี่ย	112,339  บาท/ครัวเรือน

หมู่ที่  6	รายได้เฉลี่ย	121,459  บาท/ครัวเรือน	รายจ่ายเฉลี่ย	112,300  บาท/ครัวเรือน

หมู่ที่  7	รายได้เฉลี่ย	119,074  บาท/ครัวเรือน	รายจ่ายเฉลี่ย	110,850  บาท/ครัวเรือน

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของอบต.

2.2.1) พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง

(1)   มีพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง	จำนวน   14 คน

-ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน     8    คน

-ตำแหน่งในส่วนการคลัง				จำนวน     6    คน

-ตำแหน่งในส่วนโยธา					จำนวน     1    คน

- ระดับการศึกษา

-มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา				จำนวน     5    คน

-ปริญญาตรี						จำนวน     9    คน

2.2.2) คณะผู้บริหารอบต. /สมาชิกสภาอบต.

(1)  จำนวนบุคลากร	จำนวน  17  คน

- คณะผู้บริหารอบต.					จำนวน     3    คน

- สมาชิกสภาอบต.					จำนวน   14    คน

(2) ระดับการศึกษา

-ประถมศึกษา					จำนวน     8    คน

-มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา				จำนวน     4    คน

-ปริญญาตรี					            จำนวน     2    คน

2.2.3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

-รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี  2550	  9,617,972.65    บาท

- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง	                 328,080.77    บาท

- รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้		              9,589,891.86    บาท

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล				              3,527,647.00    บาท

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ฝ่ายบริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายหาแว  ซารูมอ

รองนายก

นายมะยาซิ  ซุหะแล

รองนายก

นายมะสอรดี  มะเกะรอ

เลขานุการนายก

นายสุริยา  วานิ

### ฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

# ประธานสภา

รองประธาน

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

หมู่ที่  1

สมาชิกสภา

หมู่ที่  2

สมาชิกสภา

หมู่ที่  4

สมาชิกสภา

หมู่ที่  3

สมาชิกสภา

หมู่ที่  5

สมาชิกสภา

หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา

หมู่ที่  7

***  หมายเหตุ  จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ  ประกอบด้วย

1.  นายซันดีน  เต๊ะมะสุ		ประธานสภา อบต. /  สมาชิกสภา อบต. เขต 1

2.  นายมามะ   อูมา		รองประธานสภา อบต. /  สมาชิกสภา อบต. เขต 4

3.  นายอับดุลเลาะ  ลูปูซี	         	สมาชิกสภา อบต. เขต 1

4.  นายซอมือลี  ริจิ	         	สมาชิกสภา อบต. เขต 2

5.  นายการียา  หะมะ	         	สมาชิกสภา อบต. เขต 2

6.  นายหะแว  เจ๊ะอาแว	         	สมาชิกสภา อบต. เขต 3

7.  นายอับดุลรอเซะ  ดาแม          	สมาชิกสภา อบต. เขต 3

8.  นายอดิเรก  อารียู	         	สมาชิกสภา อบต. เขต 4

9.  นายฮารน  ตาบา                           สมาชิกสภา อบต. เขต 5

10.  นายอักษร  ติผอง	         	สมาชิกสภา อบต. เขต 5

11.  นายการี  เซ็งสะ                      	สมาชิกสภา อบต. เขต 6

12.   นายบือราเฮง  สือแม		สมาชิกสภา อบต. เขต 6

13.   นายอับดุลละเล็ง  ดะเซะ         		สมาชิกสภา อบต. เขต 7

14.   นายมะดอลี   ยูโซะ                		สมาชิกสภา อบต. เขต 7

ส่วนที่  3

##### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบ

ประกอบด้วย

3.1.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา ( อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส

และอุปสรรค  )

3.1.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3.1.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

3.1.1   การสรุปสถานการณ์พัฒนา ( อาจเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  )

| จุดแข็ง | จุดอ่อน | โอกาส | อุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านสภาพภูมิประเทศ 1. สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชผล | 1. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จึงไม่ค่อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. พื้นที่เขตตำบลเกะรอจึงเหมาะสมต่อการลงทุนโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 1. เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา |
| ด้านสภาพภูมิอากาศ 2. สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ำฝนเพียงพอตลอดปี | 2. เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบและที่ลุ่ม ปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมามีมาก เกิดปัญหาดินทลายน้ำไหลผ่านพื้นที่ไร่สวนและบ้านเรือนของราษฎร | 2. สภาพพื้นที่ยังสมบูรณ์ตามธรรมชาติ สามารถเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร | 2. มีภัยธรรมชาติ เกิดปัญหาน้ำท่วมดินทุกปี เนื่องจากพื้นที่ในตำบลติดกับแม่น้ำสายบุรีทำให้เส้นทางคมนาคมขาดการติดต่อหลายสายในเขตตำบล และทำให้เกิดผลเสียหายแก่ผลิตผลทางการเกษตร |
| จุดแข็ง | จุดอ่อน | โอกาส | อุปสรรค |
| ด้านอาชีพ 3. อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน คือ การทำสวนยางพาราและพืชผลทางการเกษตร | 3. การทำเกษตรยังขาดความรู้ด้านการพัฒนาตลาด การเพิ่มผลผลิต | 3. พื้นที่เขตตำบลติดกับตัว อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี และเป็นเส้นทางผ่านไปยัง จ.นราธิวาส สามารถรองรับการขยายความเจริญของเมืองในอนาคต จึงเหมาะสมต่อการลงทุนโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทาง | 3. เนื่องจากเกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรเกิดความหวาดกลัว และประชาชนขาดความรู้ด้านสามัญ |
| ด้านผลผลิตทางการเกษตร 4. ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลองกอง ทุเรียน เงาะ ฯลฯ มีความอุดมสมบูรณ์ | 4. ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก ราคาผลผลิตจึงตกต่ำ | 4. ผลิตผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก หากมีการแปรรูปผลผลิตนั้น จะช่วยทำให้ราคาผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น | 4. ขาดเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และมีพ่อค้าคนกลางเป็นนายหน้า รับซื้อและกดราคาสินค้าให้ต่ำลง |
| ด้านการศึกษา 5. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงให้ความสำคัญกับการเรียนด้านศาสนา ดังนั้นจึงมีบุคลากรผู้มีความรู้ทางศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก | 5. เมื่อประชาชนให้ความสำคัญกับการเรียนศาสนาเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความสำคัญกับการเรียนสายสามัญ เป็นอันดับรอง | 5. เมื่อประชาชนมีความรู้ด้านศาสนาเป็นจำนวนมาก จึงควรปรับปรุง และพัฒนาการเรียนรู้ เช่นสถาบันทางการศึกษาในตำบลให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม และเปิดกว้างในการเรียนการสอน | 5. ขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสถาบันทางการศึกษา |

1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ ทั้งหมด | จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ | จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 2.1 การคมนาคม 2.2 การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2.3 การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร | 24 14 4 | 5 2 1 | 13 7 2 | 11.63 4.66 2.33 |
| รวม | 41 | 8 | 22 | 18.61 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 1.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 1.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 1.4 ส่งเสริการสาธารณสุข 1.5 ส่งเสริมการศึกษาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | 20 7 14 10 9 | 4 3 7 1 5 | 17 4 3 9 9 | 9.31 6.98 16.28 2.33 11.63 |
| รวม | 62 | 20 | 42 |  |

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ ทั้งหมด | จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ | จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 7 | 1 1 | 1 6 | 2.33 2.33 |
| รวม | 9 | 2 | 7 | 4.66 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 4.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการองค์กร 4.2 การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม | 14 6 19 | 3 2 6 | 8 4 9 | 6.98 4.66 13.96 |
| รวม | 39 | 11 | 21 | 25.59 |

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ ทั้งหมด | จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ | จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ | คิดเป็น ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 4 8 4 | 1 1 - | 3 8 3 | 2.33 2.33 - |
| รวม | 16 | 2 | 14 | 4.66 |

จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลเกะรอ ประจำปี 2552 จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ประจำปี 2552  มีเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ  ปฏิบัติเป็นรูปธรรมจริง  เหตุผลเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณการดำเนินการ ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานที่สำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูงกว่าที่ได้ตั้งไว้  เนื่องจากเป็นโครงการที่สำคัญแต่เกินกำลังงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจัดตั้งไว้เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | เป้าหมายเชิงคุณภาพ |
| --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 1.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 1.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 1.4 ส่งเสริการสาธารณสุข 1.5 ส่งเสริมการศึกษาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น 20 % ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 60 % เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนการศึกษาและมีโอกาสศึกษา เพิ่มขึ้น 30 % ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีเพิ่มขึ้น 40 % ประชาชนมีความรู้และสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น 60 % |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 2.1 การคมนาคม 2.2 การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2.3 การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร | ประชาชนได้รับความสะดวกจากการมีโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 40% ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอมากขึ้น 40% ชุมชนมีความสวยงามมากขึ้น 30% |
| 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 60 % ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมากขึ้น 40% |

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | เป้าหมายเชิงคุณภาพ |
| --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 4.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการองค์กร 4.2 การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม | บุคลากรในองค์กรมีจริยธรรมและคุณธรรมมากขึ้น 80% ประชาชนมีโอกาสรับรู้และมีส่วนร่วมกับงานขององค์กรเพิ่มขึ้น 40 % เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรมในใจ 80 % |
| 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 5.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 60 % ท้องถิ่นมีศักยภาพในการรักษาความสงบและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 80 % ปริมาณผู้เสพยาเสพติดในชุมชนลดลง 50 % |

ส่วนที่  4

##### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

องค์ประกอบ

ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยนำเสนอ  ดังนี้

4.1     วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

การคมนาคมสะดวก   สาธารณูปโภคดี  เศรษฐกิจพัฒนา  ชุมชนเข็มแข็ง

4.2  พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

พันธกิจที่ 1  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.

พันธกิจที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

พันธกิจที่  3  พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ โดยจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่  6  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

# 4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและ อนุรักษ์

คุณค่าวัฒนธรรม

3.  ดำเนินการให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

4.  ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

5.  ดำเนินการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ โดยจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

6.   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

7.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

และอื่น ๆ  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา

8.   ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

9.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี  โดยเรียงลำดับก่อนหลัง

( จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น )  กำหนดไว้  5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอมียุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งออกเป็น  5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา  และวัฒนธรรม

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.5    แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ  มีดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร

2.เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.เพื่อให้ประชาชนในตำบล สุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

5.เพื่อสงเคราะห์สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในตำบล

เป้าหมาย

1.ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ

2.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.ประชาชนในตำบลเกะรอ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4.ประชาชนในตำบลเกะรอ มีสุขภาพอนามัยที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

2. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

4. ส่งเสริมการสาธารณสุข

- 5. ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ตำบลเกะรอ มีระบบการคมนาคม ที่สะดวก

2.เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ ที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน

3.เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ ที่ดี

เป้าหมาย

1.การคมนาคม เพื่อสัญจร และเพื่อขนส่งผลผลิตเพื่อการเกษตรมีความสะดวก

2.มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ

3.มีระบบสาธารณูปโภค ด้านต่าง ๆอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

4.มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ

2. การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

3.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

2.เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ตำบลเกะรอ มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

2.เพื่อให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อม

3.ที่สาธารณะประโยชน์ในตำบล มีการคุ้มครองดูแล

แนวทางการพัฒนา

1. การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา  และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ มีคุณธรรมและมีจริยธรรม

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ในการพัฒนาตำบล

เป้าหมาย

1. ประชาชนในตำบลเกะรอ มีมีคุณธรรมและมีจริยธรรม

2. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามทางศาสนา

3. บุคลากรของอบต. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่

4. การบริหารและพัฒนาตำบลในทุกด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

2. ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

5.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและรักษาความสงบเรียบร้อย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ในการพัฒนาตำบล

3. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยและยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล มากยิ่งขึ้น

2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. การักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุข | 1. พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 2. ประชาชนได้รับโอกาสการสร้างงานและขยายโอกาสใน การประกอบอาชีพ 3. งานด้านมวลชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 4. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ | 1. สำรวจข้อมูลและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 2. ส่งเสริม พัฒนาระบบและสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้ได้ ตามมาตรฐานการศึกษา 3. ระบบการเรียนการสอนภาษาไทย 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา 6. ส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 7. พัฒนากิจกรรมการศาสนา ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 8. พัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา 9. ประสานกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อคุ้มครอง สวัสดิการครู นักเรียน 10. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | หมายเหตุ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร | 1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ยางพารา และผลไม้ 3. เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สำหรับ อุตสาหกรรมการเกษตร 4. พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 5. พัฒนากลไกทางด้านการตลาด 6. พัฒนาคุณภาพและการตลาดด้านผลไม้ 7. พัฒนาการแปรรูปไม้ผล 8. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร 9. พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 1. การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 2. การจัดระบบข้อมูลจำแนกตามกลุ่มปัญหาของ ประชาชน ที่ยากจน 7 กลุ่ม 3. การสนับสนุนและส่งเสริมให้คนยากจนใช้เงิน กทบ. ประกอบการพัฒนาอาชีพ 4. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ อปท. มีส่วนร่วมช่วยเหลือ คนจน 5. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเข้ามีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาความยากจน 6. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่บุคลากร ใน อปท. 7. การสนับสนุนงานสาธารณสุขทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมระดับอนุภาคและการค้าชายแดน | 1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการ 2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 3. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการค้าการลงทุน 4. พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ 5. พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย 6. เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลด้านคมนาคมและการค้า ชายแดน |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ | 1. เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในองค์การและ ภายนอกองค์การ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในองค์การและภายนอก องค์การ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและปัจจัยพื้นฐานกาท่องเที่ยว 2. พัฒนาคุณภาพรูปแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการ ท่องเที่ยว 3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดความ ยั่งยืน 4. ส่งเสริมการลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยว 5. พัฒนาศักยภาพความพร้อมของประชาชนและ ผู้ประกอบการในสถานที่ท่องเที่ยว 6. พัฒนาและป้องกันกับดูแลและความปลอดภัยและ เสริมสร้างมาตรฐานการบริการด้านอื่น ๆ |  |
| 8. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. คุณภาพน้ำที่ดีนำมาใช้ประโยชน์ได้ 3. กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 4. การแก้ไขภัยแล้งและอุทกภัย 5. รักษาคุณภาพดิน |  |

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา

1)  เสริมสร้างสันติสุข

(1)  ยุติเหตุร้ายรายวัน

(2)  ปรับแนวความคิดความเชื่อ

(3)  เสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(4)  การพัฒนาการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ

(5)  ทำความเข้าใจ

(6)  ลดความหวาดระแวง

(7)  สร้างความยุติธรรม

(8)  นำยะลาสันติสุข

2) เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด

(1)  กำหนดให้ทุกส่วนราชการและใช้แผนงบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด

(2)  ใช้กรอบอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ กพร. กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการเป็นเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ

(3)  กำกับ ดูแล ประสานการปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้มีและใช้ระบบข้อมูล แผนงาน การติดตามและประเมินผลร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ

(4)  เร่งรัดการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับศักยภาพพร้อมทั้งขยายโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น

(5)  เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายแรงงานและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

(6)  จัดตั้งและใช้คณะทำงานบูรณาการงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดเพื่อกลไกในการขับเคลื่อน ไปสู่เป้าหมายด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

(7)  กำหนดจุดยืน เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด

3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

(1)  เน้นการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมขององค์กร

(2)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

(3)  พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ

(4)  เน้นการดำเนินการแบบบูรณาการ

4)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ระกอบด้วย  4  กลยุทธ์

(1)  สร้างกระบวนการประสานงานและทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

- จัดอบรมเยาวชนเกี่ยวกับฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การบังคับใช้กฎหมายในการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- คุ้มครองและส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายตามธรรมชาติ

- รณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคีในการลดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และคุกคามตามความหลากหลายทางธรรมชาติ

- พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

- ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำตกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

- ฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติ

- ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

3)  พัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

###### ประกอบด้วย  10  กลยุทธ์

- เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุน

- การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

- กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเกษตร

- การบริหารจัดการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ( การซื้อ/การขาย/การเก็บรักษา/การแปรรูป/การส่งออก )

- การพัฒนาสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง

- สินค้าเกษตรรองรับเครื่องหมายฮาลาล

- การจัดแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

- โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอเหมาะสม

- การจัดหาและพัฒนาบุคลากร

- การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

- การแก้ไขปัญหาความยากจน  ประกอบด้วย  13  กลยุทธ์

(1)  กระบวนการเพิ่มรายได้

(2)  กระบวนการขยายโอกาส

(3)  กระบวนการลดรายจ่าย

(4)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- การพัฒนาฐานข้อมูลครัวเรือน/ผู้ลงทะเบียนปัญหาสังคมเชิงบูรณาการ

- กระบวนการปรับโครงสร้างสร้างหนี้

- การจัดสรรที่ดินทำกิน

- การขยายงานภาครัฐ

- การส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่

- กระบวนการมีส่วนร่วม

- บ้าน/บ้านเช่าเอื้ออาทร

- การเข้าถึงแหล่งทุน

- การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

- พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและคมนาคม

(1)   พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(2)   การบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ

- การใช้มาตรการด้านผังเมืองกำหนดทิศทางการพัฒนา

- พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(1)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสู่มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

- ขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงาน

- สนับสนุนการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

- ขยายแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี

- พัฒนาคุณภาพเด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ

- การขยายโอกาสทางการกีฬาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

- ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

- ขยายแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี

- ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตที่สร้างสังคม สันติสุขและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

- สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตพื้นบ้าน เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

4.4.1 นโยบายการพัฒนาจังหวัด

4.4.1  วิสัยทัศน์    :  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อิสลามศึกษานานาชาติ การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิม บนพื้นฐานแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และดินแดนแห่งสันติสุข

4.4.2  เป้าประสงค์การพัฒนา

- เพิ่มมูลค่าสินค้าออกอาหารฮาลาล ในช่วงปี 2547-50  ร้อยละ 15-30

- เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนอีกร้อยละ 10   ต่อปี

- เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว จาก 4.688 ล้านบาท เป็น 6.057 ล้านบาท

- เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติขึ้นเป็น 1.030 คน ในช่วงปี 2547-50

- ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย โดยมีสถิติการเกิดคดีอาญา 3 กลุ่มในเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.4.3  ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา

1.  พัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาล

1.1  จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จ. ปัตตานี

1.2  สนันสนุนการเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล

2.  พัฒนาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว

2.1  การเปิดช่องทางการค้าชายแดน

2.2  การพัฒนาศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตร

2.3  การพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดน

2.4  พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมสู่ตลาดโลก

2.5  การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา

2.6  การปรับปรุงข่ายคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้าน

2.7  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

2.8  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

3.  ศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติ โดยพัฒนอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูนานาชาติ

4.  พัฒนาการศึกษานานาชาติ และการจัดการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

5.  เสริมความมั่นคง

4.5     นโยบายการพัฒนาอำเภอ

วิสัยทัศน์ของอำเภอรามัน

“ รามันสันติสุข   และการพัฒนาที่ยั่งยืน ”

รามันสันติสุข

-  คุณภาพชีวิตที่ดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ท้องถิ่นน่าอยู่

รู้รักสามัคคี  มีประชาคมที่เข้มแข็ง

การพัฒนาที่ยั่งยืน

-  โครงการพระราชเสาวนีย์  มีเกษตรทฤษฎีใหม่  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถพึ่งตนเองได้

ภารกิจอำเภอรามัน

1.  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาการท่องเที่ยว

4.  ด้านการพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์

5.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

นโยบายของอำเภอรามัน

1.  นโยบายการเร่งรัดขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง

2.  นโยบายการเร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

3.  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ

นโยบายริเริ่มอำเภอรามัน

1.  การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

2.  การให้บริการประชาชน ดำเนินการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

3.  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4.6     นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

- ด้านการบริหารการจัดการ

  - สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

  - สนับสนุนและส่งเสริมให้ อบต. เป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีและการสื่อสารของท้องถิ่นทุกรูปแบบ

  - เร่งรัดพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคน

  - ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ  ด้าน

- ด้านการพัฒนา “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  และแก้ปัญหาของประชาชน”

2.1  แนวนโยบายทั่วไป  คือ  มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน

  - สนับสนุนการพัฒนาภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.2  นโยบายการพัฒนาเฉพาะด้าน  แยกได้ดังนี้

1.   ด้านการศึกษา

1.1 สนับสนุนด้านการศึกษาทุกรูปแบบ

2.  ด้านการการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการส่งเสริมอาชีพขอประชาชน

2.1 สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน  การเกษตรอินทรีย์  การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

2.2  ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร

2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดการเกษตรเพื่อส่งเสริมสินค้าของชุมชนและศูนย์

คัดแยกไม้ผลของชุมชน

3. ด้านสังคม

3.1  ส่งเสริมจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุและคนพิการ  และกองทุนผู้มีฐานะยากจน

4.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1  สนับสนุนการสร้างและบำรุงเส้นทางคมนาคม  การสาธารณูปโภคและ			สาธารณูปการต่าง ๆ  ให้ทั่วถึง

4.2  จัดให้มีการบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างอย่างทั่วถึง

4.3  จัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

4.4  จัดให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ

4.5  จัดให้มีตลาด

5.  ด้านการกีฬาและนันทนาการ

  - ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับตำบลและจังหวัด

  - จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

6.  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

6.1  สนับสนุนและส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

7.  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

  - ส่งเสริมและสนับสนุนจารีตประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  - ส่งเสริมและสนับสนุนจารีตประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  - ส่งเสริมและจัดให้มีสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจน ฌาปนสถานด้านจารีตประเพณีอย่างมีระบบ

8. ด้านสาธารณสุข

  - สนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน

  - ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ

9.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - ส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  ป้องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไป  ตลอดจนสนับสนุนการปลูกป่า

  - บริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนภายในท้องถิ่น

  - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายในท้องถิ่น

ส่วนที่  5

บัญชีโครงการพัฒนา

องค์ประกอบ

ประกอบด้วย

1.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553 - 2555

2.  รายละเอียดโครงการพัฒนา

-  วัตถุประสงค์การพัฒนา

-   เป้าหมายของการพัฒนา

-  งบประมาณและที่มา

-   ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ

-  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2553- 2555 )

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี 2555 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การคมนาคม | 23 | 23,600,000 | 10 | 10,950,000 | 10 | 16,620,000 | 43 | 51,170,000 |
| 2. การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 17 | 8,440,000 | 14 | 4,500,000 | 10 | 7,005,000 | 41 | 19,945,000 |
| 3. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร | 3 | 670,000 | 5 | 1,000,000 | - | - | 8 | 1,670,000 |
| รวม | 43 | 29,410,000 | 29 | 16,450,000 | 20 | 22,525,000 | 92 | 68,385,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ | 18 | 1,772,170 | 17 | 2,100,000 | 14 | 990,000 | 49 | 4,862,100 |
| 2. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม | 9 | 2,349,000 | 7 | 849,000 | 7 | 849,000 | 23 | 4,047,000 |
| 3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ | 20 | 9,210,000 | 15 | 5,450,000 | 12 | 6,920,000 | 47 | 21,490,000 |
| 4. ส่งเสริมการสาธารณสุข | 13 | 432,000 | 8 | 270,000 | 8 | 270,000 | 29 | 972,000 |
| 5. ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | 10 | 3,110,000 | 12 | 2,100,000 | 13 | 2,300,000 | 35 | 7,510,000 |
| รวม | 70 | 16,873,170 | 59 | 10,769,000 | 54 | 11,329,000 | 183 | 38,881,100 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2553 – 2555 )

##### องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี 2555 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2 | 60,000 | 2 | 60,000 | 1 | 30,000 | 5 | 150,000 |
| 2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 1,320,000 | 7 | 1,220,000 | 6 | 1,220,000 | 2 | 3,760,000 |
| รวม | 10 | 1,380,000 | 9 | 1,280,000 | 7 | 1,250,000 | 7 | 3,910,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร | 15 | 8,535,000 | 8 | 3,635,000 | 9 | 6,735,000 | 32 | 12,170,000 |
| 2. ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ | 6 | 340,000 | 4 | 230,000 | 4 | 230,000 | 14 | 800,000 |
| 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี | 21 | 3,750,000 | 17 | 1,830,000 | 6 | 925,000 | 44 | 6,505,000 |
| รวม | 42 | 12,625,000 | 29 | 5,695,000 | 19 | 7,890,000 | 90 | 19,475,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2553 - 2555 )

##### องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2553 |  | ปี 2554 |  | ปี 2555 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| - 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบ - เรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 4 | 370,500 | 3 | 70,500 | 3 | 70,500 | 10 | 511,500 |
| 2. การักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | 10 | 819,000 | 8 | 1,020,000 | 7 | 520,000 | 25 | 2,359,000 |
| 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 4 | 172,000 | 3 | 150,000 | 3 | 150,000 | 10 | 472,000 |
| รวม | 18 | 1,361,500 | 14 | 1,240,500 | 13 | 740,500 | 45 | 3,342,500 |
| รวมทั้งสิ้น | 183 | 61,649,670 | 140 | 35,434,500 | 113 | 43,734,500 | 436 | 140,818,670 |

### รายละเอียดโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2553 ถึง  พ.ศ. 2555  ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    1. การคมนาคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกะรอ – ปียุง หมู่ 1 | เพื่อให้ชาวบ้านเดินทางได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาหอ – บาเละนาเฮะ หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | ยาว 500 เมตร | - | - | 1,000,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลูกรัง สายปาแตรายอ หมู่ 2 – ปูลามอง หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร | 700,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายสี่แยก -ประปาภูเขา หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.20 เมตร | 800,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายปูลามอง ม.6 - ปาแตรายอ ม.2 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร | - | 5,000,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    1. การคมนาคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาแตรายอ หมู่ 2 – จะกว๊ะ | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร | 3,000,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าปอเนาะปาหงจือนือไร หมู่ 3 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 2 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร | 300,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพะปูเงาะ – ปรียอ หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,000 เมตร | 550,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการถ่มดินข้างคอนกรีต สายพะปูเงาะ - ตันหยงกาบู หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร | 550,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฮูแตปาโงย หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 500,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการบุกเบิกถนน สายตะโละอาแซ – แม่น้ำสายบุรี หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร | - | - | 400,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    1. การคมนาคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกสายตะโละอาแซ- กูแบปาลัส หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร | 800,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการบุกเบิกถนน สายกูแบจือนอเนาะ - บ้านบาโงกาบู หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร | 400,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการบุกเบิกถนน สายอายงกือจิ – กำปงบือแน หมู่ 5 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร | 600,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการยกระดับถนนสายกำปงบือแน หมู่ 5 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร | 300,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาเฮ – โตะกายอ หมู่ 5 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร | - | 2,000,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกโตะทอง หมู่ 5 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร | 200,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาเตะ ละมะ – บ้านเซาเดาะ หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายปูลามอง หมู่ 6 – ปาแตรายอ หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร | 5,000,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    1. การคมนาคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าปอเนาะจากถนนใหญ่ - กูโบร์ หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร | - | - | 5,000,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุโบร์- ตะโละราวอ หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก | กว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร | 800,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการบุกเบิกถนน สายริมพรุบือตอ – ลูโบ๊ะแฆ หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการบุกเบิกถนน สายดาแลจือแร หมู่ 1 – ฮูแตบาโงย หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายปรียอ – บาโงฮูแตปาแน หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร | - | - | 7,200,000 (อบต/สถ.) | ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ – สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง4 เมตร ยาว 250 เมตร | 300,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    1. การคมนาคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 26 | โครงการต่อเติมสะพาน สายปาแตรายอ หมู่ 2 - ปูลามอง หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร | 2,000,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 27 | โครงการ บุกเบิกถนนสายกำปงบือแน – บาเซบูโละ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร | 600,000(อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำปง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร | - | 800,000(อบต.) | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 29 | โครงการยกระดับถนน สายสามแยกกูโบร์ – พรุ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร | - | - | 500,000(อบต.) | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 30 | โครงการซ่มแซมถนน,สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ ชำรุดเสียหายในตำบล | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | ทั้งตำบล | 450,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังอนามัย หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร | - | 200,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    1. การคมนาคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็นบ่อจาก ปาแตรายอ หมู่ที่ .2 – ตาเน๊าะปูโยะ หมุ่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | 5,000 เมตร | - | - | 1,000,000 (อบต.) | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 33 | โครงการถางป่าสองข้างถนน จาก ปาแตรายอ หมู่ที่ 2 – ตาเน๊าะปูโยะ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | 5,000 เมตร | - | - | 20,000 (อบต.) | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. กูแบนอเนาะกาดูนง หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร | - | 500,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นขี้เหล็ก – บ้านอูเซ็ง ดูละสะ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร | - | - | 300,000 (อบต.) | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 36 | โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาขาว หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 1,000,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกะแก หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | ยาว 700 เมตร | 700,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 38 | โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนสาย กูแบจือนอเนาะ – กะดูนง | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | - | 700,000 (อบต.) | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    1. การคมนาคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 39 | โครงการปรับปรุงถนนบ้านปาแตรายอ- ตัวฝายชลประทานปาแตรายอ | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร | 1,500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเขาสาย จือแรปุลา | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - | 500,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 41 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง กาปงบารู – ฮูแตบาโง หมู่ 1-7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 6 เมตร ยาว 2,044 เมตร หนา 0.20 เมตร | 2,000,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 42 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบาโงกูวิง – ตะลูโบะ หมู่ 4-1 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร | 800,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |
| 43 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบาโงปูโละ – ดาแล หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้น | กว้าง 7 เมตร ยาว 1,000 เมตร | 200,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่ 2   การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. จากหน้าบ้าน อบต.การียา – ท่อระบายน้ำ หมู่ 2 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 30 ม. | - | 100,000 (อบต.) | - | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเกะรอ – ท่าธง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 400 ม. | 600,000 (อบต.) | - | - | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำมัสยิดยาแมะ หมู่ 7 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 0.60 ม. ลึก 1 ม. ยาว 200 ม. | - | - | 200,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ สายพะปูเงาะ-สายปรียอ หมู่ 4 | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้า 700 เมตร | - | 300,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ หมู่ 2 | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | จำนวน 4 เครื่อง | 40,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบาเละฮูลู หมู่ที่ 2 | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้า 700 เมตร | - | - | 300,000 (อบต.) | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่ 2   การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | ทั้งตำบล | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน | เพื่อประชาฃนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค – บริโภค | ทั้งตำบล | - | 300,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา | เพื่อซ่อมแซมประปาที่ชำรุดเสียหาย | ทั้งตำบล | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภคอย่าเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | ทั้งตำบล | 1,000,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | 1 เครื่อง | 1,000,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 12 | โครงการวางท่อเหลี่ยมสามแยก ถนนสายตันหยงการเสาะ หมู่ 2 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร | 500,000 (อบต.) | - | - | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 1-7 ขนาด 5x100 เมตร | เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร | ทั้งตำบล | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชากรในหมู่บ้าน มีน้ำใช้บริโภค-อุปโภค ได้ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 14 | โครงการจัดซื้อแทงค์น้ำให้สุเหร่าในตำบล | เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภค – บริโภค ได้อย่างเพียงพอ | ทั้งตำบล | - | 300,000 (อบต./สถ.) | - | ประชากรในหมู่บ้าน มีน้ำใช้บริโภค-อุปโภค ได้ | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการขุดคูระบายน้ำลือเมาะเวาะมุง ม.4 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | กว้าง 1.50 ม. ลึก 1 ม. ยาว 250 ม. | - | - | 125,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 16 | โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 สายเกะรอ – ท่าธง สายเกะรอ – ท่าธง | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | กว้าง 1 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 600,000 (อบต.) | - | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า หน้ามัสยิด นูรูอิสลาม หมู่ที่ 1 | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | ยาว 400 เมตร | 50,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 สายรือเสาะ – สายบุรี | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | กว้าง 1 เมตร ยาว 500 เมตร | - | 1,000,000 (อบต./สถ.) | - | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| 19 | โครงการ คูระบายน้ำข้างถนน สายหน้าบ้านสาแลแม็ง – ทางเลียบสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | กว้าง 1 เมตร ลึก 50 เซนติเมตร ยาว 450 เมตร | - | 500,000 (อบต.) | - | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 20 | โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 700 เมตร | 500,000 (อบต.) | - | - | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| 21 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า อายงกือจิ – ตะโละบือแน หมู่ 5 | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | ระยะทาง 100 เมตร | 200,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้ามัสยิด – สนามฟุตบอล หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | กว้าง 80 ซ.ม ยาว 300 เมตร | 400,000 (อบต.) | - | - | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต หน้ามัสยิด – ถึงท่อเหลี่ยม หมู่ 2 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | 400 เมตร | - | 400,000 (อบต.) | - | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตจากหน้าโรงเรียน – ถึงท่อระบายน้ำ หมู่ 2 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | 200 เมตร | - | 200,000 (อบต.) | - | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 25 | โครงการขุดคูระบายน้ำจากบ้านกีเยาะ หะสะ – บ้านเซาเดาะ มะบา หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | ยาม 500 เมตร | 100,000 (อบต.) | - | - | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 26 | โครงการขุดคูระบายน้ำจากบ้านยูโซะ สาและ – บ้านอูเซ็ง หะสะ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | ยาว 300 เมตร | - | 100,000 (อบต.) | - | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 27 | โครงการขุดคูระบายน้ำจากบ้าน เจ๊ะวานิ เจะบู – บ้านนามะดาโอะ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | ยาว 300 เมตร |  | 100,000 (อบต.) |  | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 28 | โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน(ขนาดท่อ 3 นิ้ว) หมู่ 5 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | จำนวน 1 โครงการ | - | - | 3,000,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 29 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านมะหนัง – เขตกะพ้อ หมู่ 6 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. ยาว 500 ม. | 300,000 (อบต.) | - | - | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 30 | โครงการติตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมสายดัดสายเข้าปอเนาะ หมู่ 3 | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | 350 เมตร | - | - | 20,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 31 | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ใส่ท่อเหลี่ยม) ถนนสายกูโบร์ หมู่ 6 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | จำนวน 3 จุด | - | - | 150,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 32 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกูแบปาละ – ตะโล๊ะอาแซ หมู่ 7 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | ยาว 1,500 เมตร | 250,000 (อบต.) | - | - | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 33 | โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ในซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 7 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร | 300,000 (อบต.) | - | - | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 34 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายมัสยิด- ตามัน | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | 240 เมตร | - | 350,000 (อบต.) | - | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 35 | ซ่อมแซมตัวฝายระบบประปาปาแตรายอ ซ่อมแซมเปลี่ยนท่อประปา หมู่ 2,6,7 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | - | 2,000,000 (อบต.) | - | - | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 36 | ซ่อมแซมระบบประปาพร้อมขยายท่อหมู่ 1,3,4,5 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | - | - | - | 1,500,000(อบต.) | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 37 | โครงการขุดคูระบายน้ำบริเวณสองข้างทาง ถนน คสล. สายแยกตลาดนัด – ทางแยกบ้านผู้ใหญ่ พร้อมลงท่อระบายน้ำรูปตัว ยู ม.7 | มีการระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว | กว้าง 1 ม.ลึก 1 ม. ยาว 3,000 ม. | - | - | 1,500,000 (อบต./สถ.) | ในหมู่บ้านมีระบบ การระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 38 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายตาเน๊าะปูโย๊ะแอแก็งและสายตาเน๊าะปูโยะปาแตรายอ หมู่ 3 | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง | จำนวน 6 ชุด | - | - | 10,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |
| 39 | โครงการติดตั้งฝาครอบคูระบายน้ำบ้านตาเน๊าะปูโย๊ะ หมู่ 3 | เพื่อให้มีการระบายน้ำมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น | 150 เมตร | - | 50,000 (อบต.) | - | ในหมู่บ้านมีระบบการระบายน้ำที่ดี | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    3. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สาธารณประโยชน์แอแก่ง หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมต่างๆ | กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร - | 100,000- (อบต.) | - | - | มีสถานที่เพียงพอในการทำกิจรรมต่างๆ | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4,5,7 ขนาด 4x8 เมตร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและเก็บวัสดุส่วนกลาง | จำนวน 3 แห่ง | 500,000 (อบต.) | - | - | มีสถานที่เพียงพอในการทำกิจกรรมและเก็บวัสดุของกลาง | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.2 มัสยิดดารุลอามาน บ้านปาแตรายอ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและเก็บวัสดุส่วนกลาง | ขนาดกว้าง 4 x8 เมตร | - | 300,000 (อบต.) | - | มีสถานที่เพียงพอในการทำกิจกรรมและเก็บวัสดุของกลาง | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ สนามกีฬา ม.6 | เพื่อใช้เก็บอุปกรณืกีฬาและศาลาที่พักนักกีฬา | จำนวน 1 แห่ง | 70,000 (อบต.) | - | - | สามารถเก็บอุปกรณ์กีฬาและใช้มนจัดกิจกรรมต่างๆ | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บาโงกาบู – พะปูเงาะ | เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร | - | 100,000 (อบต.) | - | มีอาคารพร้อมใช้งาน | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ หมู่ 3 | เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร | - | 100,000 (อบต.) | - | มีอาคารพร้อมใช้งาน | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

แนวทางที่    3. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 7 | โครงการต่อเติมอาคารกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 4 | เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร | - | 200,000 (อบต.) | - | มีอาคารพร้อมใช้งาน | ส่วนโยธา |
| 8 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมต่างๆ | 1 แห่ง |  | 300,000 (อบต.) |  | มีสถานที่เพียงพอในการทำกิจรรมต่างๆ | ส่วนโยธา |

### รายละเอียดโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2553 ถึง  พ.ศ. 2555  ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  1    ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชัง หมู่ที่ 1 , 3, 4,6 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล | จำวนวน 3 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดเทศ หมู่ที่ 1 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธ์ดี หมู่ที่ 3 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | เพื่อพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชไร่เพื่อเพิ่มรายได้ หมู่ 5 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  1    ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมอาชีพทุกหมู่บ้านในตำบล | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริม | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกของกลุ่มสตรีและเยาวชน | เพื่อการดำเนินงานของกลุ่มมีความพร้อมมากขึ้น | จำวนวน 1 โครงการ | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | การดำเนินงานของกลุ่มมีความพร้อมมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 8 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ซื้อยาปฏิชีวนะในการรักษา พยาบาลสัตว์ ป่วยเป็นโรคในตำบลเกะรอ) | เพื่อการรักษาพยาบาลสัตว์ ที่ป่วยเป็นโรคในตำบลเกะรอ | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 ( อบต.) | เพื่อสัตว์เลี้ยงของประชาชนไม่ป่วยเป็นโรค | สำนักงานปลัด อบต. |
| 9 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชนเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 15 ราย หมู่ที่ 3,4 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม | จำวนวน 1 โครงการ | 30,000 (อบต.) | - | - | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 10 | โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกกระทา ให้แก่กลุ่มเยาวชน หมู่ 4 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม | จำวนวน 1 โครงการ | - | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 11 | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มสตรี หมู่ 4 | สนับสนุนอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับครอบครัวยากจน | จำนวน 1 โครงการ | - | 10,000 (อบต.) | - | สมารถยกระดับรายได้ให้กับครอบครัวยากจน | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  1    ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 12 | โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ แข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะความยากจน | เพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพของชุมชน ในการเอาชนะความยากจน | จำนวน 7 กลุ่ม | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | ประชาชนในชุมมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะความยากจน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 13 | โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง | จำวนวน 1 โครงการ | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | ประชาชนสามารถเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานปลัด อบต. |
| 14 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกด้านอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน (สย.) | สนับสนุนอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับครอบครัวยากจน | จำวนวน 1 โครงการ | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | สามารถยกระดับรายได้ให้กับครอบครัวยากจน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 15 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 2,3 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล | จำวนวน 1 โครงการ | 200,000 (อบต.) | - | - | สามารถยกระดับรายได้ให้กับครอบครัวยากจน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 16 | อุดหนุนโครงการสานต่อเศรษฐกิจพอมูลนิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสุลานนท์ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม | จำวนวน 1 โครงการ | 102,710 (อบต.) | - | - | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  1    ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 17 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่และคาราวานแก้จน | เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดคาราวานแก้จนในระดับจังหวัดและอำเภอ | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีการพัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะความยากจน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 18 | โครงการยกร่องพัฒนาพื้นที่เกษตรและส่งเสริมอาชีพเกษตร หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม | จำวนวน 1 โครงการ | 400,000 (อบต.) | - | - | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 19 | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชน ญาลันนันบารู เลี้ยงปลาในบ่อ จำนวน 2 บ่อ | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม | 2 X 4 เมตร | 100,000 (อบต.) | - | - | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 20 | โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 2 | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม | 1 โครงการ | - | 100,000 (อบต.) | - | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 21 | โครงการขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในตำบลเกะรอ หมู่ 1-7 จำนวน 7 บ่อ | เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม | ทั้งตำบล | - | 1,000,000 (อบต.) | - | สมาชิกในกลุ่มมีรายได้มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 22 | โครงการทัศนาจรกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านในตำบลเกะรอ | เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสมาชิก | ทั้งตบล | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | สมาชิกมีความรู้ในการพัฒนาอาชีพเพิ่มมากขึ้น | สำนักงาน ปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     2. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการถ่ายโอน) | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 36 คน | 129,000 (พม.) | 129,000 (พม.) | 129,000 (พม.) | ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ด้อยโอกาสในตำบลเกะรอ | เพื่อช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 500 คน | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการถ่ายโอน) | เพื่อให้คนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 5 คน | 30,000 (พม.) | 30,000 (พม.) | 30,000 (พม.) | คนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี ,แม่บ้าน | เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี แม่บ้านในตำบล | 70 คน | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | กลุ่มสตรี ,แม่บ้านความเข้มแข็ง | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรม.1-7 | เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ | จำนวน 70 คน | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | คณะกรรมการศูนย์มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ยากไร้ | เพื่อช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ทั้งตำบล | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน | เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบล | จำนวน 70 คน | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | เด็กและเยาวชนในตำบลได้รับการพัฒนา | สำนักงานปลัด อบต. |
| 8 | โครงการจัดซื้อแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเกะรอ หมู่ 1-7 | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ทั้งตำบล | 1,000,000 (อบต.) | - | - | ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     2. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในตำบลเกะรอ หมู่ 1-7 | เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบล | ทั้งตำบล | 500,000 (อบต.) | - | - | เด็กและเยาวชนในตำบลได้รับการพัฒนา | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างอาคารตาดีการพะปูเงาะ หมู่ 4 ขนาด 231 ตร.ม. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 แห่ง | 200,000 (อบต.) | - | - | โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนตาดีกากีรออาตี ขนาด 8x12 เมตร หมู่ 4 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 แห่ง | 2,000,000 (อบต./สถ.) | - | - | โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก | จำนวน 2 แห่ง | 40,000 (อบต.) | - | - | เด็กเล็กได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนตาดีกา ขนาด 50x90 เมตร หมู่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 แห่ง | 350,000 (อบต.) | - | - | โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นประจำตำบล | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | ทั้งตำบล | 500,000 (อบต.) | - | - | โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดในตำบลเกะรอ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอนของโรงเรียนตาดีกา | ทั้งตำบล | 110,000 (อบต.) | 110,000 (อบต.) | 110,000 (อบต.) | โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงเรียนตา ดีกา | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | ทั้งตำบล | - | 500,000 (อบต.) | - | มีสถานที่เรียนที่เพียงพอให้แก่เด็กนักเรียนตาดีกา | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในตำบลเกะรอ | เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง | จำนวน 5 โรงเรียน | 2,000,000 อบต./สถ. | 2,000,000 อบต./สถ. | 2,000,000 อบต./สถ. | เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด อบต. |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในตำบลเกะรอ | เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง | จำนวน 5 โรงเรียน | 2,500,000 อบต./สถ. | 2,500,000 อบต./สถ. | 2,500,000 อบต./สถ. | เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด อบต. |
| 10 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเกะรอ | เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง | จำนวน 2 ศูนย์ | 500,000 อบต./สถ. | 500,000 อบต./สถ. | 500,000 อบต./สถ. | เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด อบต. |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเกะรอ | เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง | จำนวน 2 ศูนย์ | 500,000 อบต./สถ. | 500,000 อบต./สถ. | 500,000 อบต./สถ. | เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง | สำนักงานปลัด อบต. |
| 12 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสอนจริยธรรมทางศาสนาในมัสยิด | เพื่อให้ประชานเป็นคนดี มีศีลธรรม | จำวนวน 1 โครงการ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักศาสนาบัญญัติ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 13 | โครงการการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | จำวนวน 1 โครงการ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 14 | โครงการจัดซื้อคัมภีร์อัล-กรุอาน พร้อมความหมายภาษาไทย | เพื่อเพิ่มความรู้ความหมายของคัมภีร์อัล-กรุอาน | จำนวน 500 เล่ม | - | 150,000 (อบต.) | - | ประชาชนในตำบลได้รู้ความหมายของคัมภีร์อัล-กรุอาน มากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 15 | โครงการจัดซื้อพจนานุกรมภาพ 3 ภาษา (มาลายู-อังกฤษ-ไทย) | เพื่อเสริมทักษะให้กับเยาวชนในตำบล | จำนวน 300 เล่ม | - | 30,000 (อบต.) | - | ประชาชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 16 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฟัรฎูอีน(ตาดีกา) | เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับศาสนาให้กับเยาวชน | จำนวน 300 เล่ม | - | 50,000 (อบต.) | - | เยาวชนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 17 | โครงการจัดซื้อสื่อสำหรับพัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเสริมทักษะให้กับเยาวชนในตำบล | จำวนวน 1 โครงการ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | เด็กเล็กได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 18 | โครงการตาดีกาสัมพันธ์ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลเกะรอมีความสามัคคีกัน | ทั้งตำบล | 100,000 (อบต.) | - | - | เด็กและเยาวชนในตำบลมีความสัมพันธ์ที่ดี | สำนักงานปลัดอบต. |
| 19 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้าง โรงเรียน ตาดีกานูรูอิสลาม หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 แห่ง | 200,000 (อบต.) | - | - | มีสถานที่เรียนที่เพียงพอให้แก่เด็กในโรงเรียนตาดีกา | ส่วนโยธา |
| 20 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 80x80 หมู่ 1,4 | เพื่อแสดงอณาเขตของสถานที่ สาธารณะ | 2 โครงการ | 400,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 21 | โครงการซ่อมแซมโรงเรียนตาดีกา มัสยิดอัดดีนูลอิสลาม หมู่ที่ 3 ขนาด 6x10 เมตร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | 1 โครงการ | - | - | 1,000,000 (อบต.) | มีสถานที่เรียนที่เพียงพอให้แก่เด็กในโรงเรียนตาดีกา | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการก่อสร้างหอพักโรงเรียนแสงธรรมวิทยา หมู่ที่ 4 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร | - | - | 1,000,000 (อบต.) | มีสถานที่เรียนที่เพียงพอให้แก่เด็กในโรงเรียนตาดีกา | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนแสงธรรมวิทยา หมู่ที่ 4 ขนาด 2 X 6 เมตร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | - | - | มีสถานที่เรียนที่เพียงพอให้แก่เด็กในโรงเรียนตาดีกา | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ขนาด 6 X 24 เมตร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 โครงการ | - | 100,000 (อบต.) | - | มีสถานที่เรียนที่เพียงพอให้แก่เด็กในโรงเรียนตาดีกา | ส่วนโยธา |
| 25 | โครงการปรับพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนตาดีกา ขนาด 50x100 หมู่ 7 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 (อบต.) | - | - | มีสถานที่เรียนที่เพียงพอให้แก่เด็กในโรงเรียนตาดีกา | ส่วนโยธา |
| 26 | โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกาในตำบลเกะรอ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 โครงการ | 1,200,000 (อบต.) | 1,200,000 (อบต.) | 1,200,000 (อบต.) | นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     3. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 27 | โครงการจ้างครูในสาขาที่แคลนให้แก่โรงเรียนในตำบลกะรอ จำนวน 5 โรง | เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อผู้เรียน | จำนวน 5 โครงการ | 750,000 (อบต.) | 750,000 (อบต.) | 750,000 (อบต.) | นักเรียนในตำบล เกะรอได้รับความรู้ด้านการเรียนที่เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 28 | โครงการจัดสนามเด็กเล่นในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพะปูเงาะ หมู่ที่ 4 | 1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในความรับชอบของกระทรวงศึกษาธิการได้รับการตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติ ความสนใจ ความพอใจ 2. มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร | จำนวน 1 โครงการ | - | - | 300,000 (อบต.) | ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและประถามศึกษา มีความพอใจในพัฒนาการของลุกหลานเกิดควมเข้าใจในหลักการ การจัดการศึกษาและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่    4  ส่งเสริมการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและป้องกันการติดเชื้อเอดส์ | จำนวน 1 โครงการ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโรคเอดส์ละ 80 | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับตำบล | เพื่อให้คณะอนุกรรมการมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ | จำนวน 1 โครงการ | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | คณะอนุกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | สนับสนุนการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานฯ | เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขในตำบล | จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 อบต. | 20,000 อบต. | 20,000 อบต. | อสม. ได้รับการพัฒนาความรู้ยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดยาเสพติด | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและป้องกันการติดยาเสพติด | จำนวน 1 โครงการ | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานีอนามัย เกะรอ ในการดำเนินงานโครงการเข้าสุนัตหมู่เอื้ออาทร | เพื่อให้เยาวชนได้รับการเข้าสุนัตตามศาสนบัญญัติที่ถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐาน | เยาวชนในตำบล จำนวน 35 คน | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | เยาวชนได้รับการเข้าสุนุตที่ถูกสุขลักษณะ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆที่นำโดยแมลง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโรคติดต่อ | จำนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 ( อบต.) | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโรคไข้เลือดออก | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่    4  ส่งเสริมการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 7 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนก | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโรคติดต่อ | จำนวน 1 โครงการ | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโรคไข้หวัดนก | สำนักงานปลัด อบต. |
| 8 | อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดูดน้ำลาย | เพื่อใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับฟันของราฎรในตำบลเกะรอ | 1 เครื่อง | 30,000 | - | - | ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี | สำนักงานปลัด อบต. |
| 9 | สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข | เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขในตำบล | จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี | สำนักงานปลัด อบต. |
| 10 | โครงการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข | เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขในตำบล | ทั้งตำบล | 20,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี | สำนักงานปลัด อบต. |
| 11 | โครงการรณรงค์ให้วัคซีนแก่เด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี | เพื่อให้เยาวชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | เยาวชนในตำบลจำนวน 350 คน | 10,000 อบต. | - | - | ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่    4  ส่งเสริมการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 12 | โครงการค้นหาวินิจฉัยและรักษามะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป | เพื่อให้ประชาชนในตำบลเกะรอมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ | ผู้หญิงในตำบลเกะรอ จำนวน 180 คน | 30,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี | สำนักงานปลัด อบต. |
| 13 | โครงการควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในกลุ่มประชากร อายุ 40 ปีขึ้นไป | เพื่อให้ประชาชนในตำบลเกะรอมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ | ผู้หญิงในตำบลเกะรอ จำนวน 850 คน | 42,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     5. ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | จำนวน 1 ครั้ง | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | จำนวน 7 หมู่บ้าน | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับอำเภอ รายการอบต.คัพ | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันพายเรือและตะกร้อวง | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | จำนวน 7 ชุด | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.1 , ม.6 | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | จำนวน 2 แห่ง | - | 150,000 (อบต.) | 150,000 (อบต.) | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     5. ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสนามฟุตบอลประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้สนามกีฬาสามารถใช้งานได้ยาวนาน | ทั้งตำบล | 200,000 (อบต.) | 200,000- (อบต.) | 200,000- (อบต.) | สนามกีฬาอยู่ในสภาพที่ดี | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | ทั้งตำบล | - | 500,000 (อบต.) | 500,000 (อบต.) | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล หมู่ที่ 7 | เพื่อแสดงอนาเขตพื้นที่สาธารณะ | สูง 1.2 เมตร ยาว 500 เมตร | 600,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการถมดินสนามฟุตบอล อายง – ท่าธง หมู่ที่ 7 | เพื่อให้สนามกีฬาสามารถใช้งานได้ยาวนาน | 3 ไร่ | - | - | 400,000 (อบต.) | สนามกีฬาอยู่ในสภาพที่ดี | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผ่อนหย่อนใจ และห้องน้ำสาธารณะพรุกือราแดะ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการพักผ่อน | ขนาด 4x4 เมตร และห้องน้ำ 4 ห้อง | - | 350,000 อบต. | - | มีสถานที่เพียงพอในการทำกิจรรมต่างๆและมีสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     5. ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 12 | โครงการถมดินสนามฟุตบอล พะปูเงาะ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้สนามกีฬาสามารถใช้งานได้ยาวนาน | 3 ไร่ เมตรสูง 1.5 | - | - | 500,000 (อบต.) | สนามกีฬาอยู่ในสภาพที่ดี | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านในตำบลเกะรอ | เพื่อให้สนามกีฬาสามารถใช้งานได้ยาวนาน | สูง 8 เมตร ยาว7 เมตร | - | - | 500,000 (อบต.) | สนามกีฬาอยู่ในสภาพที่ดี | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | จำนวน 1 โคงการ | 10,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 15 | โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3 | เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา | จำนวน 2 โครงการ | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 16 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับบริหารร่างกายประจำ หมู่ที่ 3 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | จำนวน 1 โครงการ | - | - | 200,000 (อบต.) | ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่     5. ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ในโรงเรียนบ้านเกะรอ หมู่ที่ 1 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง | กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร | - | 300,000 (อบต.) | - | เด็กนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนเข็มแข็ง โรงเรียนในตำบลเกะรอ จำนวน 5 โรง | 1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่อให้กิจกรรมเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ โรงเรียน ชุมชนและสังคม | จำนวน 1 โครงการ | - | 300,000 (อบต.) | - | เด็กนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 19 | โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารริมทาง หมู่ 1-7 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความสะดวกสบายและมีที่พักเพื่อรอรถโดยสาร | ทั้งตำบล | 2,000,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |

### รายละเอียดโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2553 ถึง  พ.ศ. 2555  ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ยุทธศาสตร์ที่  3.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่   1. การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น | จำวนวน 1 โครงการ | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) |  | - | ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการจัดการเรื่องมลพิษ เบื้องต้น | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการจัดการมลพิษเบื้องต้น | ม.1-ม.7 | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) |  | ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองจากมลพิษได้ | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  3.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณ ม.3 | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสองข้างถนนให้ได้รับการดูแลรักษา | ยาว 100 เมตร | - | - | 900,000อบต./ส.ถ. | ป้องกันการเซาะพังของตลิ่งได้ดีขึ้น | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้คงอยู่ | ทั้งตำบล | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้คงอยู่ | ทั้งตำบล | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้คงอยู่ | ทั้งตำบล | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนในตำบลเกะรอ | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสองข้างถนนให้ได้รับการดูแลรักษา | ทั้งตำบล | 200,000(อบต.) | 200,000(อบต.) | 200,000(อบต.) | สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณพรุกระแดะห์ | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้รับการดูแลรักษา | จำวนวน 1 โครงการ | - | 500,000(อบต.) | - | สภาพแวดล้อมให้ได้รับการดูแลรักษามากขึ้น | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  3.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 7 | โคโครงการขจัดขยะมูลฝอยในตำบลเกะรอ | เพื่อให้ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย | ทั้งตำบล | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ชุมชนน่าอยู่ สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย | สำนักงานปลัด อบต. |
| 8 | โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ | เพื่อให้ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย | จำวนวน 1 โครงการ | 300,000 (อบต.) | - | - | ชุมชนน่าอยู่ สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย | สำนักงานปลัด อบต. |
| 9 | โครงการซ่อมแซมตลิ่งสองข้างฝายบ้านปาแตรายอ หมู่ที่ 2 ฝายชลประทาน ขนาดเล็ก บ้านปาแตรายอ | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติให้คงอยู่ | สูง 10 เมตร ยาวข้างละ 20 เมตร | - | 400,000 (อบต.) | - | ป้องกันการเซาะพังของตลิ่งได้ดีขึ้น | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการถางป่าสองข้างถนน หมู่ที่ 2 ถนนข้างละ 1 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร สายตาเนาะปูโย๊ะ – ปาแตรายอ | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสองข้างถนนให้ได้รับการดูแลรักษา | ถนนข้างละ 1 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร | 200,000 (อบต.) | - | - | สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อจัดตั้งสนามเด็กเล็กประจำตำบล | เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้รับการดูแลรักษา | กว้าง 500 เมตร ยาว 100 เมตร | 500,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนในตำบล | ส่วนโยธา |

### รายละเอียดโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2553 ถึง  พ.ศ. 2555  ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่  1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.หรือผู้นำศาสนา,ผู้นำชุมชน,กลุ่มแม่บ้าน,เยาวชน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวน 1 โครงการ | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการจัดสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้าง | เพื่อเป็นเงินเดือนและเงินสวัสดิการ เงินตอบแทนอื่น ๆ ตามสิทธิ | จำนวน 14 คน | 600,000 (อบต.) | 600,000 (อบต.) | 600,000 (อบต.) | พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม สำหรับการปฏิบัติงาน | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | อบต. มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อ สำหรับการปฏิบัติงาน | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 (อบต.) | - | - | อบต. มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่  1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสำนักงาน อบต. | เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ ตามกฏหมาย | จำนวน 1 โครงการ | - | - | 3,000,000 (อบต.) | การปฏิบัติงานมีความสะดวกมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น | เพื่อให้อบต. มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ | จำนวน 1 โครงการ | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | 10,000 (อบต.) | อบต. มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7 | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีความคงทน | จำนวน 1 โครงการ | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมี คงทนมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 8 | โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ/โรงรถ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวน 1 คัน | 500,000 (อบต.) | - | - | เจ้าหน้าที่ อบต. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 9 | โครงการจัดทำและสำรวจข้อมูล อบต. | พัฒนาตำบลในด้านต่างๆ | จำนวน 1 โครงการ | 15,000 (อบต.) | 15,000 (อบต.) | 15,000 (อบต.) | นำข้อมูลมาพัฒนาตำบล | สำนักงานปลัด อบต. |
| 10 | โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ | เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ | จำนวน 1 โครงการ | 10,000(อบต.) | 10,000(อบต.) | 10,000(อบต.) | การปฏิบัติงานมีความสะดวกมากขึ้น การจัดเก็บรายได้ | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่  1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 11 | โครงการจัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ สำนักงาน | เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน | จำนวน 3 โครงการ | 300,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | อบต. มีเครื่องมือพร้อม | สำนักงานปลัด อบต. |
| 12 | โครงการสนับสนุนส่วนราชการในการรักษาความปลอดภัย | ## เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน | จำนวน 1 โครงการ | 200,000 อบต. | - | - | การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 13 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (กระบะ) แบบธรรมดา | เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | จำนวน 1 โครงการ | 800,000 (อบต.) | - | - | เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 14 | โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างเ จัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ในการจัดเก็บภาษี | จำนวน 1 โครงการ | 1,000,000 อบต. | - | - | รวดเร็วการจัดเก็บภาษี | สำนักงานปลัด อบต. |
| 15 | โครงการจัดซื้อรถขุดหน้า ตักหลัง (jcb) | เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | จำนวน 1 โครงการ | 1,800,000 (อบต.) | - | - | เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 16 | โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ | เพื่อทำให้อบต.มีสัดส่วนและเป็นระเบียบ | จำนวน 1 โครงการ | 300,000 (อบต.) | - | - | การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่  2. ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนรับรูข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง | จำนวน 7 แห่ง | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | 70,000 (อบต.) | ประชาชนมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ที่มีมาตรฐาน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆใน ตำบลได้มีประสิทธิภาพ | ทั้งตำบล | 80,000 (อบต.) | 80,000 (อบต.) | 80,000 (อบต.) | ประชาชนรับทราบถึงประกาศและเรื่องที่จำเป็นอื่น ๆ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ | เพื่อให้ประชาชนรับรูข้อมูล ข่าวสารบ้านเมือง | ทั้งตำบล | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ lan | เพื่อให้ประชาชนรับรูข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง | จำวนวน 1 โครงการ | 100,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับทราบข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการรับบริการ | ทั้งตำบล | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออบต. | สำนักงานปลัด อบต. |
| 6 | โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. ระดับอำเภอ | เพื่อการประชาสัมพันธ์ การชื้อหรือการจ้าง ในระดับอำเภอได้มีประสิทธิภาพ | จำวนวน 1 โครงการ | 10,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่   3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการต่อเติมระเบียงมัสยิดฟัตฮุลบารี ม.4 | เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา | ขนาด 12x20 ม. | 500,000 (อบต.) | - | - | มีสถานที่ประกอบพิธีอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างรั้วมัสยิดยาแมะ หมู่ 7 | เพื่อแสดงอณาเขตของสถานที่ สาธารณะ | ขนาด สูง 1.50 ม. ยาว 200 ม. | 200,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการปรับปรุงสุเหร่าบาโงกาบู ม.4 | เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา | ขนาด 6x12 ม. | 360,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถให้แก่มัสยิดในตำบล | เพื่อสะดวกและจัดระเบียบให้แก่สถานที่ | จำนวน 7 แห่ง | - | 350,000 (อบต.) | - | มีความสะดวกเรียบร้อยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมัสยิดนูรุลอิสลาม ม.1 | เพื่อแสดงอณาเขตของสถานที่ สาธารณะ | รั้วขนาด สูง 1.50 ม. ยาว 60 เมตร | 300,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการก่อสร้างศาลาบริเวณกูโบร์ โตะกูมุ ปูลามอง ม.6 | เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ | ขนาด 4x4 เมตร | 150,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการซ่อมแซมสุเหร่าบาโง ม.4 | เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ | ขนาด 6x420เมตร | 50,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่   3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานเมาลิด | เพื่อสนับสนุนประเพณีทางศาสนา ให้คงอยู่ตลอดไป | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000(อบต.) | 50,000(อบต.) | 50,000(อบต.) | มีการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 9 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเดือนศีลอด | เพื่อสนับสนุนประเพณีทาง ศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป | จำวนวน 1 โครงการ | 40,000(อบต.) | 40,000(อบต.) | 40,000(อบต.) | มีการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 10 | โครงการจัดงานกวนอาซูรอ | เพื่อสนับสนุนประเพณีทาง ศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป | จำวนวน 1 โครงการ | 30,000(อบต.) | 30,000อบต | 30,000(อบต.) | มีการอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 11 | โครงการต่อเติมอาคารตาดีกามัสยิดฟัตฮุลบารี ขนาด 7x15 เมตร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การสอนของโรงเรียนตาดีกา | จำนวน 1 แห่ง | - | - | 525,000 (อบต./สถ) | โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | ส่วนโยธา |
| 12 | โครงการติดตั้งประตูมัสยิดยาแมะแอแกง หมู่ 5 | ส่งเสริมสถานปฏิบัติศาสนกิจ | จำนวน 1 แห่ง | - | 50,000 (อบต.) | - | สถานปฏิบัติศาสนกิจมีระเบียบ | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการก่อสร้างศาลาอาบน้ำศพที่มัสยิด หมู่ 5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม | ขนาด 4x6 ม. | - | 80,000 (อบต.) | - | สถานที่เพียงพอในการทำกิจรรมทางศาสนา | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่   3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างศาลาอาบน้ำศพที่มัสยิด ม.5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม | ขนาด 4x6 ม. | - | 80,000 (อบต.) | - | สถานที่เพียงพอในการทำกิจรรมทางศาสนา | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการก่อสร้างรั้วกูโบ กูโบร์ - บาโงบูโล๊ะ หมู่ที่ 7 | เพื่อแสดง อาณาเขตของสถานที่ สาธารณประโยชน์ | สูง 1.2 เมตร ยาว 200 เมตร | 300,000 (อบต.) |  |  | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 16 | โครงการก่อสร้างรั้วมัสยิดอัลฟาตะฮํ ม.3 | เพื่อแสดง อาณาเขตของสถานที่ สาธารณประโยชน์ | รั้วขนาด สูง 1.50 ม. ยาว 60 เมตร | - | 65,000 (อบต.) | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจำมัสยิด ปาโงกาบู หมู่ 4 | เพื่อแสดง อาณาเขตของสถานที่ สาธารณประโยชน์ | ขนาด สูง 1.20 ม. ยาว 6 ม. | 50,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการจัดซื้อผ้าห่อศพ(ผ้าขาว)ให้แก่มัสยิดในตำบลเกะรอ | เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา | ม.1- ม.7 | 50,000 (อบต.) | - | - | มีอุปกรณ์เพียงพอใช้ในการประกอบพิธี | สำนักงานปลัด อบต. |
| 19 | โครงการก่อสร้างศาลากูโบร์ หมู่ 1-7 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม | ขนาด 3x12 ม. | - | 800,000 (อบต.) | - | มีสถานที่เพียงพอในการทำกิจรรมทางศาสนา | ส่วนโยธา |
| 20 | โครงการก่อสร้างรั้วมัสยิดศิรอตุลรฮีม ม.4 | เพื่อแสดง อาณาเขตของสถานที่ สาธารณประโยชน์ | ขนาด สูง 1.70 ม. ยาว 200 ม. | - | - | 260,000 (อบต.) | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่   3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 21 | โครงการติดตั้งประตูทางเข้ามัสยิด ม.6 | เพื่อส่งเสริมสถานปฏิบัติศาสนกิจ | จำนวน 1 แห่ง | - | - | 20,000 (อบต.) | สถานปฏิบัติศาสนกิจมีระเบียบ | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการก่อสร้างประตูกูโบร์ ม.3 | เพื่อแสดง อาณาเขตของสถานที่ สาธารณประโยชน์ | ขนาด สูง 2.50 ม. กว้าง 400 ม. | 50,000 (อบต.) | - | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำกูโบร์ บาโงบูโล๊ะ หมู่ที่ 7 | เพื่อส่งเสริมการสาธารสุขของประชาชนในพื้นที่ | จำนวน 1 โครงการ | - | 80,000 (อบต.) | - | ประชาชนมีสาธารสุขที่ดี | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาเสียง | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 (อบต.) | - | - | ได้รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป | สำนักงานปลัด อบต. |
| 25 | โครงการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหักจุก | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป | จำนวน 1 โครงการ | 100,000 (อบต.) | - | - | ได้รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปอบต. | สำนักงานปลัด อบต. |
| 26 | โครงการก่อสสร้างรั้วโรงเรียนตาดีกา พะปูเงาะใน | เพื่อแสดง อาณาเขตของสถานที่ สาธารณประโยชน์ | กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร | - | 350,000 (อบต.) | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 27 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงให้แก่มัสยิดในตำบลเกะรอ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจทาง ศาสนา | ทั้งตำบล | 20,000 (อบต.) | - | - | มีอุปกรณืเพียงพอในการประกอบศาสนกิจ | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่   3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 28 | โครงการอบรมด้านศาสนาและจริยธรรมให้แก่ประชาชนในตำบลเกะรอ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความรู้ด้านศาสนาเพิ่มขึ้น | ทั้งตำบล | 250,000 (อบต.) | 250,000 (อบต.) | 250,000 (อบต.) | ประชาชนในตำบลมีความเข้าใจในศาสนา | สำนักงานปลัด อบต. |
| 29 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ มัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ 1 | เพื่อส่งเสริมการสาธารสุขของประชาชนในพื้นที่ | กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร | 20,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมี สาธารสุขที่ดี | ส่วนโยธา |
| 30 | โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านจือแรบารู หมู่ ที่ 1 | เพื่อแสดง อาณาเขตของสถานที่ สาธารณประโยชน์ | ยาว 50 เมตร กว้าง 150 เมตร | - | 200,000 (อบต.) | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 31 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำกูโบร์บ้านจือแรบารู หมู่ที่ 1 | เพื่อส่งเสริมการสาธารสุขของประชาชนในพื้นที่ | ยาว 3 เมตร กว้าง 2.5 เมตร | - | 90,000 (อบต.) | - | ประชาชนมี สาธารสุขที่ดี | ส่วนโยธา |
| 32 | โครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ 1 | เพื่อแสดง อาณาเขตของสถานที่ สาธารณประโยชน์ | ยาว 50 เมตร สูง 1.5 เมตร | - | 80,000 (อบต.) | - | ป้องกันการรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 33 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำมัสยิด ยาแมะ หมู่ที่ 7 | เพื่อส่งเสริมการสาธารสุขของประชาชนในพื้นที่ | 1 แห่ง | - | 20,000 (อบต.) | - | ประชาชนมี สาธารสุขที่ดี | ส่วนโยธา |
| 34 | โครงการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นฐาน ประเพณีและวัฒนธรรมประจำปี | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปอบต. | ทั้งตำบล | - | 25,000 (อบต.) | - | ได้รักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปอบต. | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร   ศาสนา   และวัฒนธรรม

แนวทางที่   3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างอ่างอาบน้ำละหมาดประจำมัสยิด หมู่ 7 | เพื่อส่งเสริมการสาธารสุขของประชาชนในพื้นที่ | กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร | 30,000 (อบต.) | - | - | มีอุปกรณืพร้อมเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม | ส่วนโยธา |
| 36 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจำมัสยิดบาโงบูโล๊ะ หมู่ 7 | เพื่อส่งเสริมการสาธารสุขของประชาชนในพื้นที่ | กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร | 50,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมี สาธารสุขที่ดี | ส่วนโยธา |
| 37 | โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน-การสอนโรงเรียนตาดีกาในตำบลเกะรอ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา | ทั้งตำบล | 1,200,000 (อบต.) | - | - | โรงเรียนตาดีกามีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานปลัด อบต. |

### รายละเอียดโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2553 ถึง  พ.ศ. 2555  ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

ยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของอบต. | จำวนวน 1 โครงการ | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | การปฏิบัติหน้าที่ของอบต.มีประชาชนสนับสนุน | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และองค์กรในชุมชน | เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครและองค์กรต่างๆ ในชุมชน | จำวนวน 1 โครงการ | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | กลุ่มอาสาสมัครและองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (อุดหนุน สนง. พัฒนาชุมชน) | เพื่อเป็นข้อมูลในการนำปัญหามา แก้ไข | ทั้งตำบล | 20,500 (อบต.) | 20,500 (อบต.) | 20,500 (อบต.) | เพื่เ เพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาตำบล | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการก่อสร้างห้องประชุมระดับตำบล | เพื่อในการจัดกิจกรรมและการประชุมต่างระดับตำบล | จำนวน 1 แห่ง | 300,000 (อบต.) | - | - | สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา |

ยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 2. การักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการรักษาและดูแลความปลอดภัยในชุมชน | เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | ทั้งตำบล | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านและชุมชนมีความปลอดภัย | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ชรบ. | เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | ทั้งตำบล | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | 30,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านและชุมชนมีความปลอดภัย | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในตำบล | เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | ทั้งตำบล | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | ในหมู่บ้านและชุมชนมีความปลอดภัย | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อป้องกันและและบรรเทา สาธารณภัยในหมู่บ้าน | ทั้งตำบล | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | 100,000 (อบต.) | สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นได้ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 5 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประสบเหตุ สาธารณภัย | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สาธารณภัย | ทั้งตำบล | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 2. การักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์การป้องกัน สาธารณภัย | เพื่อให้หมู่บ้านมีอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ประชาชน หมู่ที่ 1-7 | 100,000 (อบต.) | - | - | สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นได้ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ อปพร. | ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1-7 | 100,000 (อบต.) | - | - | ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน มีศักยภาพเพี่มขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |
| 8 | โครงการรักษาและดูแลความปลอดภัยในชุมชน | เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | ทั้งตำบล | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | 20,000 (อบต.) | ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมีความปลอดภัย | สำนักงานปลัด อบต. |
| 9 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมยามรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ | เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน | ทั้งตำบล | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | 200,000 (อบต.) | ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมีความปลอดภัย | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 2. การักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 10 | โครงการลูกเสือชาวบ้าน จงรักภักดี สร้างสามัคคี สมานฉันท์ | 1. เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอรามัน โดยทำให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนที่อาศัยในพื้นที่อำเภอรามันเป็นพี่น้องกัน 2. เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ โดยการเสริมสร้างและปลูกฝังอุดมการณ์จิตสำนึกค่านิยมลักษณะนิสัยที่ดีงามและเหมาะสม | ประชาชนในพื้นที่ อำเภอรามัน จำนวน 1,500 คน | 99,000 (อบต.) | - | - | 1. ประชาชนมีความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นในพื้นที่ เกิดความรู้สึกว่าทุกคนที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยเป็นพี่น้องกัน 2. ประชาชนเกิดความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ | สำนักงานปลัด อบต. |
| 11 | โครงการจัดตั้งกล้องวงจรปิดในตำบลเกะรอ | เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในตำบลและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ชุมชน | ทั้งตำบล | - | 500,000 (อบต.) | - | ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด อบต. |

ยุทธศาสตร์ที่  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | ## วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 (บาท) | 2554 (บาท) | 2555 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด | เพื่อให้ในตำบลปลอดจากยาเสพติด | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. |
| 2 | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อให้ในตำบลปลอดจากยาเสพติด | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด | เพื่อให้ในตำบลปลอดจากยาเสพติด | จำวนวน 1 โครงการ | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | 50,000 (อบต.) | ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. |
| 4 | โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด | เพื่อให้ในตำบลปลอดจากยาเสพติด | จำวนวน 1 โครงการ | 22,000 (อบต.) | - | - | ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักงานปลัด อบต. |

ส่วนที่ 6

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

องค์ประกอบ

ประกอบด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนำเสนอได้ ดังนี้

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงาน

6.2  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารจัดการองค์การ ในการกำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรในอนาคต

วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปี  นำไปสู่การปฏิบัติ

1.  กำหนดให้มีการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงาน

2.  วิธีการประเมินผลระดับความสำเร็จ และความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ มี 3 ระดับ

2.1  ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความพึงพอใจ

2.2  ผลผลิต ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

2.3  ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่โครงการควรบรรลุถึงผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด

6.3การกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ควรกำหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ในแต่ละปีควรมีการติดตามการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-92-